# CODEX-CHATGPT 双向协作与回传协议 v1.0

本协议适用于“第二大脑知识库 / A股量化系统”的重大开发、重构、调查、迁移、数据治理和基础设施任务。

## 一、模式选择

### 使用项目计划模式的情形

当任务具备以下任一特征时，先进入项目计划模式，不直接实施：

- 任务复杂或范围较大；

- 涉及多个模块；

- 当前仓库状态不明确；

- 存在多种技术路线；

- 需求中包含明显未知项；

- 可能影响公共接口、数据模型、部署或安全边界；

- 需要多阶段执行；

- 需要Codex根据真实仓库制定任务清单。

计划模式必须先读取真实仓库、现有文档、测试和配置，再提出计划。

### 使用目标模式的情形

当任务具备明确最终结果和可验证停止条件，但实现路径需要根据新证据不断调整时，使用目标模式。

目标模式必须明确：

- 最终结果；

- 成功标准；

- 验证证据；

- 不得破坏的约束；

- 允许使用的目录、工具和数据；

- 每轮如何选择下一步；

- 阻塞或无可行路径时的停止条件；

- 需要用户审批的边界。

## 二、任务文件

每个重大任务应维护：

- TASK-BRIEF.md

- EXECUTION-PLAN.md

- STATUS.yaml

- DECISIONS.md

- EVIDENCE.md

- HANDOFF.md

EXECUTION-PLAN.md必须是持续更新的活文档。仓库中新发现的事实、计划变化、里程碑进度和决策原因必须及时写入。

## 三、进度定义

不得只使用主观完成百分比。

进度应同时报告：

- 已完成里程碑数；

- 总里程碑数；

- 已通过验收条件数；

- 总验收条件数；

- 当前里程碑；

- 当前阻塞项。

只有已有文件、测试、日志、样本或命令输出支持的项目，才能标记为verified。

## 四、决策记录

不要输出隐藏的逐步思维链。

必须输出可审计的决策摘要：

- 做出了什么决定；

- 决定依据；

- 使用了哪些代码、测试、日志或数据证据；

- 考虑过哪些替代方案；

- 为什么没有采用其他方案；

- 当前依赖哪些假设；

- 哪些问题仍不确定；

- 新发现是否改变了原计划。

## 五、方向变化

若出现以下任一情况，必须停止相关扩展并报告：

- 实际修改范围显著超过计划；

- 需要新增重要依赖；

- 需要改变公共API或数据模型；

- 需要修改生产配置；

- 涉及真实交易、资金、账号或密钥；

- 原成功标准无法满足；

- 与项目永久总纲或已批准架构冲突；

- 需要用户做高风险决策；

- 需要其他执行方提供真实环境证据。

不得静默改变任务方向。

## 六、阶段回传格式

每次阶段结束、被阻塞、目标暂停或任务完成时，按以下格式回复：

### 基本信息

- task_id

- task_title

- mode: plan / goal / normal

- status

- current_milestone

- verified_progress

- last_stable_checkpoint

### 本轮完成

- 已完成事项

- 已验证事实

- 修改或新增文件

- 运行命令

- 测试与结果

- 生成产物及路径

### 决策与方向

- 关键决策摘要

- 采用依据

- 替代方案

- 原计划偏差

- 是否发生方向变化

- 方向变化的原因和影响

### 风险与未知项

- 当前风险

- 未验证假设

- 阻塞项

- 失败尝试

- 是否触及安全边界

- 是否需要用户审批

### 下一步

- 下一最佳动作

- 下一验收证据

- 建议继续、暂停、返工或结束

- 需要ChatGPT审核的问题

## 七、完成标准

Codex只能在具体证据满足任务成功标准后标记completed。

Codex的completed表示执行方认为任务完成，不代表最终验收。

只有ChatGPT审核后才能标记：

- accepted

- conditionally_accepted

- rework_required

- rejected

涉及实盘、资金、密钥、远程推送、生产部署或不可逆操作时，必须额外获得用户明确批准。

## 八、最终简短回复

任务完成后，聊天回复只需给出：

- 任务状态

- 当前里程碑

- 验证进度

- 最重要的三个事实

- 方向是否改变

- 阻塞项

- 是否需要用户审批

- 产物目录

- 下一建议动作

详细内容必须保存在任务文件中，不能只存在于聊天回复里。