# A股 AI 量化交易与主导行为机制推断平台

## 企业级融合蓝图 v2.0

蓝图性质： 项目权威方向母本
核心市场： 上海、深圳、北京证券交易市场，以 A 股竞价交易为第一阶段重点
部署定位： 本地优先、隐私优先、研究优先、受控执行、可平滑升级至企业级高可用集群
系统目标： 建设一个融合市场数据、订单流、威科夫与量价理论、学术微观结构、公司事件、本地知识库和 AI 技能的企业级量化研究、推断、决策与交易基础设施
重要边界： 系统推断的是可验证的“主导行为机制概率”，不能确认真实账户身份、控制关系或主观意图，也不承诺稳定盈利

# 0. 一页总纲

本项目不是一个“大模型看盘后直接下单”的机器人，而是一套由六个核心系统组成的量化操作平台：

- 市场事实系统
保存可追溯、可重放、带时间语义和版本的数据事实。

- 量化研究工厂
把交易理论、论文、经验、指标和本地知识转化为可反驳、可复现的研究实验。

- 行为机制概率推断系统
对吸收、主动抬价、供给测试、派发、机械调仓、套利、被迫减仓等竞争性机制进行概率评估。

- 组合与风险控制系统
根据成本、容量、T+1、涨跌停、流动性、集中度和最大损失约束决定是否交易以及允许的仓位。

- 确定性订单与执行系统
负责订单状态、预交易检查、拆单、券商路由、成交回报、对账和异常停机。

- 本地第二大脑与 AI 技能系统
连接本地知识库、WorkBuddy、Codex、自有指标、因子、交易经验和研究技能，但不得绕过数据、风控与审计边界。

系统的主要产品不是一句“可以买”，而是一个结构化、可审计的 DecisionPacket：

- 当前市场状态；

- 多个竞争性行为机制及概率；

- 支持证据与反对证据；

- 可能的混淆解释；

- 多分支未来路径；

- 净成本收益分布；

- T+1、涨跌停和流动性约束；

- 失效条件；

- 下一项最有价值的信息；

- NO_TRADE、观察、进入、减仓、退出等建议；

- 完整数据、规则、模型与知识来源。

# 1. 两套蓝图的融合决策

## 1.1 专业版保留的核心优势

- 双源 Level-2 数据对账；

- 原始事件不可变和逐事件重放；

- 点时数据与反未来信息体系；

- 规则、费用、公司行动按生效时间版本化；

- 主导行为机制竞争假设；

- 概率校准、弃权和未知状态；

- 严格的样本外研究门禁；

- 独立组合、风控、OMS 和执行层；

- 高可用、容灾、安全、审计与职责分离；

- AI 不进入实时发单关键路径。

## 1.2 本地版保留的核心优势

- 本地部署和数据隐私；

- 从单机闭环逐步升级，不要求一开始建设庞大集群；

- 模块化单体优先，减少早期运维复杂度；

- 与现有第二大脑知识库连接；

- 与 WorkBuddy、Codex、本地技能和 MCP 连接；

- 复用现有标准化行情、特征、策略和回测成果；

- 自有指标、因子、风险规则可以插件化接入；

- 适合个人研发起步，并保留企业扩容能力。

## 1.3 统一后的架构原则

采用：

逻辑上领域化、接口化、事件化；部署上从模块化单体起步；负载、组织规模和可靠性证明需要后，再逐步拆分服务。

这避免了两个极端：

- 过早微服务化，系统尚未验证就被运维复杂度拖垮；

- 全部写成一个脚本，后期无法审计、扩展和生产化。

# 2. 项目使命与目标函数

## 2.1 项目使命

构建面向 A 股的企业级 AI 量化平台，使系统能够：

- 接入并重放日频、分钟、逐笔成交、逐笔委托、盘口快照和集合竞价数据；

- 融合公告、财报、政策、产业链、新闻、研报和事件日历；

- 将威科夫、VSA、订单流、趋势、动量、均值回归、行为金融等知识转化为可检验假设；

- 估计不同参与者行为机制的概率；

- 生成可反驳、带条件的多分支路径；

- 输出净成本、风险约束和规则约束后的决策；

- 通过回测、影子、模拟和小规模可逆实盘逐级晋级；

- 把研究结果、失败经验、规则变化和生产事故反哺本地第二大脑。

## 2.2 第一性目标函数

系统优化目标应定义为：

[ _{} ]

其中：

- R_net：扣除手续费、税费、点差、冲击、滑点和机会成本后的收益；

- ESα：尾部预期损失；

- Drawdown：最大回撤与恢复时间；

- TurnoverCost：换手与容量成本；

- ModelUncertainty：模型未知、漂移和校准风险；

- OperationalRisk：数据、网络、券商、时钟、部署和人为操作风险。

## 2.3 “稳定盈利”的工程定义

不定义为每天赚钱，而定义为：

- 在明确资金规模下，样本外净期望可重复；

- 回撤和尾部风险处于预先批准范围；

- 绩效不依赖少量极端幸运交易；

- 概率长期可校准；

- 容量、换手和冲击可解释；

- 模型失效能够自动识别、降级和停机；

- 生产结果能够完整重放和归因。

# 3. 非目标与硬边界

系统明确不做：

- 不保证收益率、胜率或无回撤；

- 不声称识别真实“庄家账户”或机构身份；

- 不把大单直接等同机构；

- 不把撤单直接等同欺骗；

- 不把横盘直接等同吸筹；

- 不把上涨结果反过来定义为此前一定吸筹；

- 不让大语言模型直接持有券商生产密钥；

- 不让自然语言直接转成生产订单；

- 不在数据、规则、成本、风险和券商接口未验证时自动实盘；

- 不使用无授权的行情、论文、研报和数据库内容；

- 不让单一大师、单一指标或单一黑箱模型统治系统；

- 不以贴近监管识别阈值作为交易系统优化目标。

# 4. 企业级总体架构

## 4.1 六个系统平面

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. 知识与AI协作平面                                          │
│ 第二大脑 / WorkBuddy / Codex / 本地技能 / 论文 / 规则 / 研报  │
└─────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                          │ 受控知识与工具网关
┌─────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 2. 数据事实平面                                               │
│ L2 / K线 / 公告 / 财务 / 主数据 / 公司行动 / 账户 / 规则      │
└─────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                          │ 版本化事件与点时查询
┌─────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 3. 研究与特征平面                                             │
│ 数据集 / 因子 / 指标 / 标签 / 回测 / 实验 / 模型注册          │
└─────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                          │ 预测分布与机制后验
┌─────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 4. 推断与决策平面                                             │
│ 市场状态 / 行为机制 / 情景树 / DecisionPacket                 │
└─────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                          │ 目标仓位草案
┌─────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 5. 组合、风险与交易平面                                       │
│ Portfolio / Risk / OMS / Execution / Broker / Reconciliation │
└─────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                          │ 成交、损益、异常、归因
┌─────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│ 6. 治理、安全与运营平面                                       │
│ 权限 / 审批 / 审计 / SRE / 灾备 / 监控 / 模型治理 / 合规       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 各平面的实时关键路径

| 平面 | 是否进入下单关键路径 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据事实平面 | 是 | 确定性、低延迟、可降级 |
| 研究平面 | 否 | 可复现、可扩展、允许慢任务 |
| 推断平面 | 间接 | 只输出结构化、版本化结果 |
| 组合风控平面 | 是 | 独立、确定性、不可绕过 |
| OMS 执行平面 | 是 | 幂等、状态机、可重建 |
| AI 与知识平面 | 否 | 失败不得影响风控与订单 |
| 治理运营平面 | 是 | 全链路监控、停机与恢复 |

# 5. 业务领域与服务地图

| 领域 | 主要能力 | 核心输出 |
| --- | --- | --- |
| Market Data | 行情接入、序列恢复、时钟、订单簿重建 | RawEnvelope, MarketEvent |
| Security Master | 证券、板块、状态、上市退市、公司行动 | InstrumentSnapshot |
| Rule Engine | 时段、可撤、涨跌幅、价格单位、T+1、费用 | RuleSnapshot |
| Data Quality | 完整性、延迟、乱序、漂移、跨源冲突 | DataQualityState |
| Feature Platform | 离线/在线一致特征、因子与指标 | FeatureVector |
| Research Factory | 实验、标签、回测、统计审计 | Experiment, ValidationReport |
| Intent Intelligence | 潜在机制、证据、反证、校准 | IntentBelief |
| Scenario Engine | 分支、触发、失效与极端路径 | ScenarioBranch[] |
| Forecast Engine | 收益、波动、流动性、成交概率 | ForecastDistribution |
| Portfolio Engine | 风险预算、目标仓位、敞口优化 | TargetPosition |
| Risk Engine | 硬限额、损失、T+1、流动性与系统风险 | RiskDecision |
| OMS | 订单生命周期、幂等与状态协调 | OrderIntent, OrderState |
| Execution | 拆单、路由、成交成本与 TCA | ExecutionReport |
| Knowledge Gateway | 检索、证据、知识图谱、回写候选 | EvidenceClaim |
| Skill Platform | 本地技能发现、调用、版本和权限 | SkillManifest |
| Agent Gateway | WorkBuddy/Codex 任务与审计 | AgentTask, AgentAudit |
| Governance/SRE | 发布、监控、灾备、事故与审批 | SLO、Runbook、审计记录 |

# 6. 部署演进模型

## 6.1 阶段 A：本地单机研究版

适用于早期数据审计和最小闭环。

参考组件：

- Python；

- Parquet；

- DuckDB 或 Polars；

- SQLite 或 PostgreSQL；

- 本地对象目录；

- Git；

- 本地 Markdown 第二大脑；

- 本地进程或容器；

- 单机任务调度。

要求：

- 模块边界从第一天建立；

- 原始数据、衍生数据和实验结果分目录；

- 所有实验拥有唯一 ID；

- 不接生产券商密钥；

- 可完整回放指定交易日。

## 6.2 阶段 B：本地工作站准生产版

适用于 Level-2 实时影子和纸面交易。

新增：

- 事件总线；

- ClickHouse 或等价分析存储；

- PostgreSQL 元数据与事务账本；

- 本地对象存储；

- Redis 类在线缓存；

- 模型注册表；

- 特征服务；

- 容器编排；

- 独立风险进程；

- 监控、日志和追踪。

## 6.3 阶段 C：本地高可用版

适用于多策略、长期运行和小规模受控执行。

新增：

- 双机或多节点；

- 主备行情接入；

- 数据副本；

- 热备 OMS；

- 独立风控节点；

- UPS、电源和网络冗余；

- 异地加密备份；

- 自动故障切换；

- 灾备演练。

## 6.4 阶段 D：企业混合部署版

适用于团队、多账户和商业化场景。

推荐原则：

- 交易实时路径保留本地或交易网络附近；

- 研究任务可使用私有云算力；

- 敏感行情、账户和知识按策略限制外发；

- 云端只接收脱敏、聚合或明确批准的数据；

- 生产和研究环境完全隔离；

- 统一身份、权限、审计与密钥管理。

# 7. 数据架构

## 7.1 数据源层级

### 一级事实源

- 交易所或持牌行情；

- 券商订单、成交、资金和持仓回报；

- 交易所公告；

- 巨潮等法定披露；

- 官方宏观和政策数据；

- 中国结算、指数公司等权威数据；

- 许可明确的 Level-2、新闻、研报和产业数据。

### 二级交叉验证源

- 商业终端；

- 机构数据库；

- 可靠媒体；

- 行业数据平台；

- 公开社区数据。

二级源不得静默覆盖一级源。冲突必须保留两个事实版本，并记录裁决过程。

## 7.2 数据分层

| 层级 | 内容 | 可修改性 |
| --- | --- | --- |
| L0 Raw | 原始文件、二进制、消息、网页原文和供应商头 | 不可修改 |
| L1 Canonical | 统一行情、委托、撤单、成交和状态事件 | 追加版本 |
| L2 Reconstructed | 订单簿、竞价状态、证券状态、公司时间线 | 可重建 |
| L3 Feature | 因子、指标、订单流和市场状态 | 可重建 |
| L4 Label/Model | 标签、模型、假设、校准和预测 | 版本化 |
| L5 Decision/Trade | 决策、审批、订单、成交、损益和归因 | 不覆盖历史 |

## 7.3 原始事件信封

RawEnvelope:
  source_id: string
  feed_id: string
  venue: string
  channel_id: string
  source_sequence: integer|null
  exchange_timestamp: timestamp|null
  vendor_timestamp: timestamp|null
  receive_timestamp: timestamp
  available_timestamp: timestamp|null
  payload_schema_version: string
  payload_hash: string
  license_policy_id: string
  raw_object_uri: string
  ingestion_run_id: string

规则：

- 原始层永不原地修改；

- 清洗、标准化和更正产生新对象；

- 每个对象记录数据血缘；

- 同一事件跨源匹配后仍保留来源关系；

- 任何衍生结论都可以追溯到原始对象。

## 7.4 核心时间语义

所有数据必须区分：

- event_time：事件实际发生时间；

- published_at：信息公开时间；

- received_at：系统接收时间；

- available_at：通过质量闸门后策略可使用时间；

- revised_at：后续修订时间；

- valid_from / valid_to：规则或主数据有效区间；

- processed_at：系统处理时间。

回测只能读取：

available_at <= simulation_clock

禁止按今天数据库里的最终状态回放历史。

## 7.5 证券主数据

稳定主键采用 instrument_id，证券代码只是带有效期的属性。

至少记录：

- 交易所；

- 证券代码和历史代码；

- 证券类型；

- 板块；

- 上市和退市日期；

- ST 或风险状态；

- 停复牌状态；

- 涨跌幅规则类别；

- 最小价格变动；

- 申报数量单位；

- 交易时段；

- 回转交易属性；

- 融资融券属性；

- 指数成分；

- 公司行动；

- 除权除息；

- 复权因子生效时间。

## 7.6 双源 Level-2 接入

双源 L2 不是为了简单备份，而是为了：

- 缺口检测；

- 时钟校验；

- 字段交叉验证；

- 序列恢复；

- 供应商异常识别；

- 数据可信度评分；

- 降级运行。

必须建立能力矩阵：

| 能力 | Source A | Source B | 权威策略 | 缺失影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逐笔委托 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 订单寿命与队列 |
| 逐笔撤单 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 撤补行为 |
| 逐笔成交 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | Delta/CVD |
| 买卖订单引用 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 母单代理 |
| 多档盘口 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 深度与微价格 |
| 集合竞价字段 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 竞价模型 |
| 交易所序号 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 缺口恢复 |
| 历史回放 | 待验证 | 待验证 | 配置化 | 研究复现 |
| 落盘许可 | 待验证 | 待验证 | 合同为准 | 数据保存 |
| 衍生与训练许可 | 待验证 | 待验证 | 合同为准 | 模型训练 |

系统禁止从不存在的字段中“推测补造”真实订单号、账户类型或成交方向。

## 7.7 双源健康状态机

HEALTHY
  ↓
DEGRADED_SINGLE_SOURCE
  ↓
STALE
  ↓
HALTED
  ↓
RECOVERING
  ↓
HEALTHY

触发指标：

- 序列缺口；

- 重复事件；

- 逆序；

- 时钟偏差；

- 跨源匹配率；

- 字段覆盖率；

- 延迟；

- 证券映射冲突；

- 交易状态冲突；

- 订单簿守恒失败。

处理原则：

- 单源异常：只允许使用已批准的降级策略；

- 两源冲突：降低推断置信度并隔离异常事件；

- 两源陈旧：全局 NO_TRADE；

- 恢复后：先补回放、再对账、再恢复；

- 不允许刚恢复连接就直接继续发单。

## 7.8 数据质量闸门

每批数据或实时窗口输出：

DataQualityState:
  source_health: HEALTHY
  completeness_score: 0.999
  latency_score: 0.995
  sequence_integrity: PASS
  clock_integrity: PASS
  cross_source_agreement: 0.997
  schema_drift: false
  stale: false
  permitted_feature_families: []
  blocked_feature_families: []
  trading_permission: FULL|DEGRADED|NO_TRADE

数据质量必须直接进入模型门控和交易门控，不能只出现在监控大屏。

# 8. A股规则引擎

## 8.1 核心设计

所有交易规则均按以下主键版本化：

(
  venue,
  board,
  security_type,
  security_status,
  trading_method,
  effective_from,
  effective_to
)

任何历史回测必须加载当时有效的规则快照。

## 8.2 RuleSnapshot

RuleSnapshot:
  rule_version: string
  venue: string
  board: string
  security_type: string
  security_status: string
  effective_from: timestamp
  effective_to: timestamp|null
  sessions: []
  cancellation_policy: {}
  order_types: []
  lot_size: number
  minimum_price_tick: number
  price_limit_policy: {}
  dynamic_price_range: {}
  temporary_halt_policy: {}
  settlement_policy: {}
  t_plus_one_policy: {}
  fees_and_taxes: {}
  program_trading_constraints: {}
  source_documents: []

## 8.3 T+1 库存模型

持仓不能只存一个总数量，必须记录：

PositionLot:
  instrument_id: string
  account_id: string
  trade_date: date
  settle_date: date
  acquired_quantity: number
  available_to_sell: number
  frozen_quantity: number
  average_cost: number
  source_order_id: string

系统必须区分：

- 总持仓；

- 可卖持仓；

- 当日新买入；

- 已冻结数量；

- 在途成交；

- 券商确认数量；

- 本地账本数量。

任何止损、减仓或退出建议都必须先检查 available_to_sell。

## 8.4 竞价规则

开盘竞价、连续竞价、收盘竞价分别建模，不共享同一参数。

竞价特征至少包括：

- 虚拟成交价；

- 未匹配量；

- 不平衡方向；

- 可撤阶段撤补弹性；

- 不可撤阶段承诺度；

- 最终开盘价偏移；

- 开盘后的消化速度；

- 与板块、指数和消息的相对关系。

不可撤阶段的订单承诺度更高，但仍不能直接证明账户身份或长期库存方向。

## 8.5 涨跌停与排队

回测和风险系统必须处理：

- 封板后是否能成交；

- 打开、再封和排队变化；

- 跌停无法退出；

- 涨停买不到；

- 停牌；

- 临时停牌；

- 新股和特殊板块差异；

- 价格限制导致的延迟价格发现；

- 次日跳空和尾部风险。

无法精确重建队列时，必须输出：

- 乐观成交；

- 中性成交；

- 悲观成交。

策略只有在保守成交假设下仍具备安全边际，才允许晋级。

# 9. 特征、指标与因子平台

## 9.1 统一对象链

DatasetSpec
→ FeatureDefinition
→ FeatureSet
→ LabelSpec
→ Experiment
→ ModelArtifact
→ ValidationReport
→ DecisionPolicy

每个对象必须具有：

- 唯一 ID；

- 版本；

- 内容哈希；

- 作者或生成者；

- 来源；

- 输入依赖；

- 适用范围；

- 禁用场景；

- 测试结果；

- 生效时间；

- 退役时间。

## 9.2 特征家族

### 价格与成交量

- 收益；

- 振幅；

- 缺口；

- 量比；

- 换手；

- 区间突破；

- 波动；

- 相对强弱；

- 趋势质量；

- 价格效率。

### 订单流

- Delta；

- CVD；

- 多档 OFI；

- 主动买卖差；

- 到达率；

- 成交方向置信度；

- 大小单分布；

- 同价位持续成交；

- 买卖流持续性。

### 盘口

- 多档深度；

- 队列不平衡；

- 深度斜率；

- 深度凸性；

- 微价格；

- 价差；

- 同价补单；

- 订单寿命；

- 撤单率；

- 重挂位置迁移。

### 冲击与韧性

- 单位订单流价格冲击；

- 临时冲击；

- 永久冲击代理；

- 恢复速度；

- 恢复半衰期；

- 流动性韧性；

- adverse selection。

### 吸收与失败

- 主动卖出但价格不跌；

- 主动买入但价格不涨；

- 突破失败；

- 回测量缩；

- 努力与结果残差；

- 冲击递减；

- 抛压测试。

### 拍卖结构

- Volume Profile；

- POC；

- Value Area；

- VWAP；

- 锚定 VWAP；

- 成交密集带；

- 成本带迁移；

- 筹码浮盈与套牢代理。

筹码分布只能称为估计，不得称为真实账户成本。

### 基本面与事件

- 盈利质量；

- 预期差；

- 股东增减持；

- 回购；

- 解禁；

- 大额订单；

- 产能；

- 监管问询；

- 业绩预告；

- 财报；

- 行业政策；

- 产业链事件；

- 指数调仓。

### 市场环境

- 指数状态；

- 行业强弱；

- 市场宽度；

- 风格暴露；

- 波动状态；

- 相关性；

- 拥挤程度；

- ETF 和期指状态；

- 风险偏好。

### 行为金融

- 注意力；

- 处置效应；

- 过度交易；

- 公告后漂移；

- 涨停磁吸；

- 鸵鸟效应；

- 追涨杀跌；

- 小额整数订单聚集。

## 9.3 特征定义契约

FeatureDefinition:
  feature_id: string
  name: string
  version: string
  owner: string
  description: string
  inputs: []
  calculation_code_ref: string
  windows: []
  frequency: string
  units: string
  missing_semantics: string
  minimum_data_quality: {}
  allowed_market_phases: []
  offline_online_parity_test: string
  latency_budget_ms: number|null
  lineage_policy: string

## 9.4 在线和离线一致性

- 离线研究和实时生产共享同一计算代码；

- 禁止研究端和生产端各写一套指标；

- 所有特征支持 as_of 查询；

- 自动监控训练和服务偏差；

- 高成本特征可以缓存，但必须可从事实重建；

- 关键指标必须有金样本和性质测试。

# 10. 策略平台

## 10.1 策略不是单一买卖函数

统一策略对象包括：

- 适用股票池；

- 数据需求；

- 特征需求；

- 市场状态门控；

- 信号逻辑；

- 持仓周期；

- 组合规则；

- 风险限制；

- 交易成本；

- 执行策略；

- 失效条件；

- 模型和规则版本；

- 可解释输出；

- 回滚策略。

## 10.2 StrategyManifest

StrategyManifest:
  strategy_id: string
  name: string
  version: string
  owner: string
  status: DRAFT|RESEARCH|SHADOW|PAPER|CANARY|PRODUCTION|RETIRED
  universe_spec: string
  horizons: []
  required_features: []
  required_data_quality: {}
  supported_market_regimes: []
  forbidden_market_regimes: []
  signal_entrypoint: string
  portfolio_policy: string
  execution_policy: string
  risk_policy: string
  explainability_policy: string
  rollback_version: string|null
  approvals: []

## 10.3 策略插件接口

class StrategyPlugin:
    def metadata(self) -> StrategyManifest: ...
    def validate_environment(self, context) -> ValidationResult: ...
    def generate_forecast(self, snapshot) -> ForecastDistribution: ...
    def propose_targets(self, portfolio, forecasts) -> list[TargetPosition]: ...
    def explain(self, decision_context) -> StrategyExplanation: ...
    def health(self) -> HealthState: ...

策略不能：

- 直接调用券商；

- 修改风控限额；

- 绕过规则引擎；

- 使用未登记特征；

- 从未来时间读取数据；

- 修改自己的审计日志。

## 10.4 策略生命周期

DRAFT
→ RESEARCH
→ VALIDATED
→ SHADOW
→ PAPER
→ CANARY
→ PRODUCTION
→ SUSPENDED / RETIRED

每次晋级都有独立门禁，不得因短期高收益跳级。

# 11. 主导行为机制概率推断引擎

## 11.1 正确的问题

系统不问：

“主力到底在干什么？”

系统问：

“在当前可观察证据、数据质量、市场规则和历史校准下，哪些行为机制最能解释行情？每个机制成立时，未来应出现什么可观察证据？什么证据会推翻它？”

## 11.2 分层潜在状态

### 第一层：市场制度与环境

- 竞价、连续、收盘竞价；

- 正常交易、停牌、涨跌停；

- 趋势、震荡、高波动、低流动性；

- 板块共振或个股独立；

- 事件窗口；

- 指数调整窗口。

### 第二层：流量来源

- 信息型；

- 机械型；

- 流动性供给型；

- 被迫型；

- 拥挤型；

- 套利型；

- 混合型；

- 未知。

### 第三层：库存方向

- 净建立；

- 净降低；

- 双边管理；

- 中性；

- 未知。

### 第四层：拍卖阶段

- 平衡；

- 吸收；

- 供给测试；

- 需求测试；

- 突破尝试；

- 趋势延续；

- 衰竭；

- 反转尝试；

- 不可判定。

## 11.3 第一版竞争性机制本体

| 机制 | 主要解释 | 支持证据候选 | 关键混淆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被动吸收与库存建立 | 卖方流量被持续承接 | 卖流强但下行冲击减弱、买侧补给 | ETF、套利、做市 |
| 主动抬价 | 主动跨档消耗卖方流动性 | 买方 OFI、深度消耗、相对强势 | 新闻、散户追涨 |
| 供给测试 | 小规模冲击试探抛压 | 再探、量缩、冲击恢复 | 低活跃随机波动 |
| 需求测试 | 小规模拉升试探追价需求 | 上探失败、跟随不足 | 午间或流动性效应 |
| 派发与降低库存 | 买流强但上行效率下降 | 上方持续补给、突破失败 | 解禁、套利、事件卖出 |
| 被迫减仓 | 价格不敏感的持续卖出 | 冲击加剧、恢复失败 | 基本面坏消息 |
| 流动性供给 | 双边管理库存并赚取价差 | 双边挂撤、短期均值回归 | 执行算法 |
| 被动再平衡 | 指数、ETF 或规则化调仓 | 尾盘同步、成分变化 | 主动机构交易 |
| 套利与对冲 | 多腿交易而非单股方向 | ETF、期现、跨标的同步 | 共同信息冲击 |
| 散户拥挤 | 注意力驱动的追涨杀跌 | 小额订单、热度、整数交易 | 机构拆单 |
| 混合或无主导 | 多机制并存或证据不足 | 模型分歧、信息量低 | 未建模机制 |

## 11.4 威科夫形式化

| 概念 | 可观测代理 | 反证 |
| --- | --- | --- |
| 吸筹 | 下跌冲击减弱、卖流被吸收、低点抬高 | 再次卖流时价格快速破位 |
| 派发 | 买流旺盛但上涨效率下降、上方反复补给 | 买方冲击继续扩大且突破后稳定 |
| Spring | 跌破区间后快速收复，卖压衰减 | 收复后再次失守并扩大下跌 |
| Upthrust | 突破区间后快速跌回，买流衰竭 | 重新站稳并保持正向冲击 |
| Test | 再探时成交、范围和冲击缩小 | 再探继续扩展并缺乏恢复 |
| Effort vs Result | 交易努力与价格结果之间的残差 | 残差无法预测任何后续结构 |

任何大师体系首先进入“候选假设库”，不能直接进入“生产真理库”。

## 11.5 模型栈

按复杂度逐级晋级：

- 规则评分；

- 正则化逻辑回归；

- HMM/HSMM；

- 动态贝叶斯网络；

- 状态空间模型；

- 在线变点检测；

- 梯度提升树；

- 生存与竞争风险模型；

- Hawkes 和点过程；

- TCN/LSTM/Transformer；

- DeepLOB 类订单簿模型；

- 图模型；

- 制度混合专家；

- Conformal 和选择性预测；

- 模型分歧门控。

复杂模型必须在以下指标上稳定超过简单基线：

- 样本外净收益；

- 概率校准；

- 跨制度稳定性；

- 延迟；

- 成本；

- 可解释性；

- 运维复杂度；

- 失败可检测性。

## 11.6 标签纪律

真实意图没有可靠地面真值，因此采用：

- 未来价格路径；

- 冲击和恢复；

- 成交概率；

- 多个独立规则的弱监督；

- 已知事件；

- 自有订单执行数据；

- 市场仿真；

- 伪母单候选；

- 专家分歧软标签。

禁止：

- 用未来上涨定义“吸筹”；

- 再用“吸筹”证明未来上涨；

- 用单一订单大小区分散户和机构；

- 强迫模型在证据不足时做出强判断。

## 11.7 IntentBelief

IntentBelief:
  belief_id: string
  instrument_id: string
  as_of: timestamp
  horizon: string
  market_regime: string
  data_quality_state: string
  hypotheses:
    - mechanism_code: PASSIVE_ACCUMULATION
      probability: 0.42
      supporting_evidence: []
      counter_evidence: []
      confounders: []
      falsification_condition: string
      next_best_observation: string
  predictive_confidence: number
  mechanism_confidence: number
  identity_confidence: number|null
  mixed_or_unknown_probability: number
  calibration_status: string
  applicability_limits: []
  model_versions: []

# 12. 多分支推演与决策系统

## 12.1 情景树

每个决策至少生成：

- 基准路径；

- 正向确认路径；

- 反向失效路径；

- 机械流解释路径；

- 数据异常路径；

- 涨跌停、停牌或流动性枯竭路径；

- 不交易路径。

## 12.2 分支结构

ScenarioBranch:
  branch_id: string
  name: string
  probability: number
  trigger_conditions: []
  observation_window: string
  expected_return_distribution: {}
  maximum_adverse_excursion: {}
  liquidity_assumption: {}
  recommended_action: string
  invalidation_conditions: []
  next_evaluation_time: timestamp

## 12.3 决策动作

NO_TRADE
WATCH
PAPER_PROBE
ENTER
ADD
HOLD
REDUCE
EXIT
HEDGE
ONLY_REDUCE
GLOBAL_HALT

预测正确不等于应该交易。即使上涨概率较高，也可能因为以下原因输出 NO_TRADE：

- 成本过高；

- 尾部风险过大；

- T+1 无法退出；

- 涨停无法买入；

- 跌停可能无法卖出；

- 数据质量不足；

- 模型未校准；

- 当前组合风险过高；

- 容量不足；

- 失效条件不清晰；

- 多个模型严重分歧。

## 12.4 DecisionPacket

DecisionPacket:
  schema_version: string
  decision_id: string
  created_at: timestamp
  as_of: timestamp
  instrument_id: string
  horizon: string

  data_context:
    dataset_versions: {}
    data_quality_state: {}
    stale: boolean
    source_conflicts: []

  rule_context:
    rule_version: string
    trading_phase: string
    t_plus_one_policy: {}
    price_limit_state: {}

  market_context:
    market_regime: {}
    industry_state: {}
    instrument_state: {}

  intent_belief: {}
  scenario_branches: []

  forecasts:
    return_distribution: {}
    risk_distribution: {}
    fill_probability: {}
    cost_distribution: {}

  recommendation:
    action: NO_TRADE
    target_exposure: number
    rationale: string
    expected_value_net_costs: number
    invalidation: string
    next_review: timestamp

  risk_controls:
    available_to_sell: number
    maximum_position: number
    maximum_loss: number
    liquidity_limit: number
    concentration_limit: number
    kill_conditions: []

  uncertainty:
    model_disagreement: number
    calibration_status: string
    unobservables: []
    applicability_limits: []

  lineage:
    feature_versions: []
    model_versions: []
    strategy_version: string
    knowledge_claims: []
    experiment_ids: []

  audit:
    generated_by: string
    approved_by: []
    trace_id: string

# 13. 组合管理系统

## 13.1 三个模型必须分离

### 预测模型

回答：

- 未来收益分布是什么；

- 风险分布是什么；

- 行为机制概率是什么；

- 成交概率是多少。

### 组合模型

回答：

- 允许持有哪些标的；

- 每个标的目标仓位；

- 风格、行业、beta 和相关风险；

- 总风险预算如何分配。

### 执行模型

回答：

- 何时下单；

- 使用何种订单；

- 拆成多少子单；

- 参与率多高；

- 如何控制冲击和机会成本。

把三者压成一个“买卖信号”，会掩盖真实风险和成本来源。

## 13.2 组合约束

- 单票最大仓位；

- 行业最大暴露；

- 主题最大暴露；

- 风格因子暴露；

- 市场 beta；

- 相关性聚集；

- 流动性；

- 退出天数；

- T+1；

- 涨跌停压力；

- 停牌压力；

- 预期亏损；

- CVaR；

- 最大回撤；

- 日损；

- 换手；

- 容量。

## 13.3 目标仓位

TargetPosition:
  instrument_id: string
  current_quantity: number
  available_to_sell: number
  target_quantity: number
  target_weight: number
  risk_budget: number
  urgency: LOW|NORMAL|HIGH
  reason_codes: []
  validity_window: {}
  maximum_participation_rate: number
  maximum_slippage: number

# 14. 独立风险系统

## 14.1 风险层次

### 单订单

- 价格；

- 数量；

- 重复订单；

- 幂等键；

- 有效期；

- 价格限制；

- 是否可撤；

- 订单速率。

### 单证券

- 最大仓位；

- 成交额参与率；

- 流动性；

- 退出天数；

- T+1；

- 停牌与跌停风险；

- 异常波动。

### 组合

- 行业和主题集中度；

- beta；

- 风格敞口；

- 相关性；

- CVaR；

- 最大回撤；

- 尾部跳空；

- 流动性压力。

### 账户

- 现金；

- 可用持仓；

- 冻结资金；

- 券商限额；

- 日损；

- 账户状态；

- 程序化交易状态。

### 系统

- 数据陈旧；

- 时钟偏差；

- 规则错配；

- 模型漂移；

- 网络异常；

- 券商断线；

- 密钥异常；

- 重复回报；

- 部署错误。

## 14.2 硬风控

- 最大订单金额；

- 最大持仓；

- 最大参与率；

- 最大日损；

- 最大回撤；

- 最大拒单次数；

- 最大撤单速率；

- T+1 可卖量检查；

- 涨跌停检查；

- 流动性检查；

- 陈旧数据自动停机；

- 规则版本不一致自动停机；

- 策略级 kill switch；

- 账户级 kill switch；

- 全局 kill switch；

- 只减仓模式；

- 只平仓模式；

- 全停模式。

任何模型、AI、研究人员或执行算法都不能解除硬风控。

## 14.3 RiskDecision

RiskDecision:
  decision_id: string
  status: APPROVE|MODIFY|REJECT|HALT
  approved_quantity: number
  approved_price_range: {}
  triggered_limits: []
  reasons: []
  risk_snapshot_version: string
  rule_snapshot_version: string
  generated_at: timestamp

# 15. OMS 与执行系统

## 15.1 订单状态机

CREATED
→ PRECHECKED
→ APPROVED
→ SENT
→ ACKNOWLEDGED
→ PARTIAL
→ FILLED / CANCELLED / REJECTED / EXPIRED
→ RECONCILED

每次状态转移必须：

- 幂等；

- 带事件时间；

- 带来源；

- 带 trace ID；

- 可审计；

- 可从券商真相源重建；

- 不依赖本地内存猜测。

## 15.2 OMS 职责

- 订单幂等；

- 预交易风险；

- 订单路由；

- 父子单；

- 状态协调；

- 撤单；

- 超时；

- 重试；

- 券商回报；

- 持仓和资金对账；

- 异常恢复；

- 交易日结束清算。

## 15.3 执行策略

支持插件化：

- 限价；

- 市价保护；

- TWAP；

- VWAP；

- POV；

- 冲击控制；

- 流动性寻优；

- 竞价参与；

- 只减仓执行；

- 紧急退出。

所有执行算法必须：

- 有最大参与率；

- 有滑点上限；

- 有价格保护；

- 有撤退条件；

- 有数据质量要求；

- 有实时 TCA；

- 有独立停机条件。

## 15.4 交易成本归因

成本包括：

- 手续费；

- 税费；

- 点差；

- 实现缺口；

- 临时冲击；

- 永久冲击代理；

- 排队损失；

- 未成交机会成本；

- 撤单成本；

- 错失时间成本；

- 异常成交损失。

# 16. 回测、仿真与研究门禁

## 16.1 验证阶梯

单元与性质测试
→ 金样本回放
→ 历史研究
→ 滚动样本外
→ 事件驱动回测
→ 最终锁箱
→ 实时影子
→ 纸面交易
→ 小规模 Canary
→ 受限生产

## 16.2 强制反泄漏检查

- 点时股票池；

- 点时财务；

- 公告公开时间；

- 公司行动生效时间；

- ST、停牌、退市和成分变化；

- 不使用最终复权值产生历史信号；

- 不把日末字段泄漏给日内模型；

- 跨源按当时接收时间重放；

- 特征选择只在训练和验证集完成；

- 重叠标签采用 purge 和 embargo；

- 最终锁箱不能反复查看；

- 所有人工观察后的变体计入试验总数。

## 16.3 反过拟合

按研究场景使用：

- 简单基线；

- 消融实验；

- 多重检验；

- White Reality Check；

- Hansen SPA；

- PBO/CSCV；

- Deflated Sharpe Ratio；

- 保留依赖结构的 bootstrap；

- 失败实验留存；

- 参数搜索总数披露；

- 跨制度、跨流动性和跨板块稳定性分析。

## 16.4 A股事件驱动回测

必须模拟：

- 历史规则；

- 竞价；

- 不可撤阶段；

- T+1；

- 涨跌停；

- 价格限制；

- 停复牌；

- 公司行动；

- 费用税率；

- 部分成交；

- 拒单；

- 延迟；

- 队列不确定性；

- 冲击；

- 容量；

- 账户现金和可卖量。

## 16.5 评价指标

### 概率模型

- Brier Score；

- Log Loss；

- 校准曲线；

- 覆盖率；

- 分状态校准；

- 拒绝交易风险曲线；

- 模型分歧。

### 策略

- 净收益；

- Sharpe 和置信区间；

- Sortino；

- 最大回撤；

- CVaR；

- 恢复时间；

- 换手；

- 容量；

- 失败期；

- 不同市场状态表现。

### 执行

- 滑点；

- 实现价差；

- adverse selection；

- 成交率；

- 机会成本；

- 参与率敏感性；

- 拒单率；

- 撤单率。

### 运营

- 数据新鲜度；

- 跨源一致率；

- 延迟；

- 订单状态差异；

- 风控拦截；

- 恢复时间；

- 漂移；

- 对账差异。

# 17. 本地第二大脑集成

## 17.1 总体原则

第二大脑不是一个普通向量库，而是系统长期知识、规则、经验、失败案例、研究结论和决策记录的可信入口。

第一阶段采用：

- 本地优先；

- 只读优先；

- 最小权限；

- 来源可追溯；

- 冲突不覆盖；

- 自动回写先进入候选区；

- 验证后才能成为正式知识。

## 17.2 知识对象

节点类型：

Source
Document
Claim
Evidence
Concept
Method
Rule
Dataset
Feature
Indicator
Factor
Hypothesis
Experiment
Model
Strategy
Scenario
Decision
Outcome
Incident
Skill
Tool
Person
Organization
Instrument
Issuer
Industry
Theme
Event

关系类型：

SUPPORTS
REFUTES
DERIVED_FROM
APPLIES_TO
VALID_DURING
USES
TESTS
GENERATES
INVALIDATES
CONFLICTS_WITH
SUPERSEDES
CAUSED_BY
OBSERVED_IN
REQUIRES
PRODUCED_BY

## 17.3 EvidenceClaim

EvidenceClaim:
  claim_id: string
  statement: string
  source_id: string
  authors: []
  organization: string|null
  published_at: timestamp|null
  sample_period: {}
  market_scope: []
  method: string
  finding: string
  effect_size: {}
  uncertainty: string
  limitations: []
  conflicts: []
  license_policy: string
  a_share_transfer_assumptions: []
  local_replication_status: NOT_TESTED|FAILED|PARTIAL|CONFIRMED
  valid_from: timestamp|null
  valid_to: timestamp|null
  last_verified_at: timestamp

## 17.4 KnowledgeGateway

search(query, filters, as_of, top_k)
get(object_id, version)
neighbors(object_id, relation_types, depth)
get_point_in_time_evidence(query, as_of)
put_candidate_claim(claim, provenance, policy)
put_artifact(metadata, content_ref, policy)
link(source_id, relation, target_id, evidence)
changes(cursor)
health()

## 17.5 检索策略

采用混合检索：

- 精确字段；

- 全文；

- 向量；

- 图关系；

- 时间有效性；

- 来源等级；

- 本地复现状态；

- 冲突状态；

- 适用市场。

向量相似度只负责召回，不负责决定事实真伪。

## 17.6 知识回写状态机

CANDIDATE
→ UNDER_REVIEW
→ VERIFIED
→ ACTIVE
→ SUPERSEDED / REJECTED / RETIRED

自动生成的结论一律先进入 CANDIDATE。

# 18. 本地技能平台

## 18.1 目标

允许以下能力无缝接入：

- 自有指标；

- 因子库；

- 威科夫识别器；

- 订单流分析；

- 风控规则；

- 数据解析器；

- 回测模型；

- 事件研究；

- 公告抽取；

- 决策解释；

- 报告生成；

- 本地工作流；

- 第二大脑检索；

- 新数据源和券商适配器。

## 18.2 SkillManifest

SkillManifest:
  skill_id: string
  name: string
  version: string
  description: string
  owner: string
  category: DATA|FEATURE|RESEARCH|MODEL|RISK|EXECUTION|KNOWLEDGE|REPORT
  runtime: PYTHON|CLI|HTTP|MCP|CONTAINER
  entrypoint: string

  input_schema: string
  output_schema: string

  required_permissions: []
  required_data_scopes: []
  network_policy: NONE|LOCAL_ONLY|ALLOWLIST
  filesystem_policy: READ_ONLY|SANDBOX_WRITE|APPROVED_PATHS
  secret_policy: NONE|NAMED_SECRET

  deterministic: boolean
  timeout_seconds: number
  resource_limits: {}
  supported_platforms: []

  tests:
    unit: []
    golden: []
    integration: []
    security: []

  lineage_policy: string
  audit_policy: string
  rollback_version: string|null
  status: DRAFT|APPROVED|DEPRECATED|BLOCKED

## 18.3 技能调用契约

SkillInvocation:
  invocation_id: string
  skill_id: string
  skill_version: string
  caller_id: string
  task_id: string
  as_of: timestamp
  input_payload: {}
  data_permissions: []
  output_schema_version: string
  idempotency_key: string
  timeout_seconds: number
  trace_id: string

SkillResult:
  invocation_id: string
  status: SUCCESS|FAILED|PARTIAL|BLOCKED
  output_payload: {}
  warnings: []
  evidence_refs: []
  lineage_refs: []
  confidence: number|null
  execution_metrics: {}
  audit_ref: string

## 18.4 技能安全边界

技能默认不能：

- 读取券商生产密钥；

- 直接下单；

- 修改规则引擎；

- 修改硬风控限额；

- 修改正式知识；

- 访问未授权目录；

- 将敏感数据发送到外网；

- 隐藏执行日志。

## 18.5 技能注册和升级

提交 Manifest
→ Schema 校验
→ 权限审核
→ 单元测试
→ 金样本测试
→ 安全扫描
→ 沙箱运行
→ 影子调用
→ 批准注册
→ 版本发布

技能升级不得覆盖旧版本。已有决策必须继续引用当时使用的技能版本。

# 19. WorkBuddy、Codex 与其他 AI 联动

## 19.1 AI 允许执行的工作

- 仓库和能力盘点；

- 数据字典生成；

- 文献发现；

- 声明卡草拟；

- 反证搜索；

- 特征和规则候选生成；

- 代码和测试；

- 回测任务编排；

- 实验报告；

- 决策解释；

- 事故复盘；

- 文档更新；

- 本地技能脚手架；

- 规则变化影响分析。

## 19.2 AI 禁止直接执行的工作

- 持有生产券商密钥；

- 绕过风险系统；

- 绕过人工和治理审批；

- 直接从自然语言生成实盘订单；

- 修改不可变审计记录；

- 把潜在机制写成已确认账户意图；

- 在数据陈旧时强行给方向；

- 自动发布未经验证的正式知识。

## 19.3 Agent Gateway 白名单

discover_capabilities(...)
search_knowledge(...)
get_market_snapshot(...)
get_point_in_time_context(...)
submit_research_job(...)
get_experiment(...)
propose_hypothesis(...)
validate_hypothesis(...)
explain_decision(...)
validate_decision_packet(...)
request_human_review(...)
generate_documentation(...)

默认不提供 place_order。

即使未来允许 AI 参与交易，也只能创建待审核的 OrderIntentDraft，不能发送生产订单。

## 19.4 Codex 工作模式接入协议

### 【Codex模式：项目计划模式】

用于：

- 大型跨模块工程；

- 未知项较多；

- 需要先盘点真实仓库；

- 需要阶段规划、依赖和风险识别；

- 需要持续更新执行计划。

任务开头必须明确：

【Codex模式：项目计划模式】
选择原因：本任务涉及多个模块、存在尚未确认的接口和仓库条件，需要先基于真实环境制定并维护自包含执行计划。

### 【Codex模式：目标模式】

用于：

- 目标和成功标准明确；

- 路径需要多轮实验或调试；

- 允许 Codex 自主选择实现步骤；

- 需要持续验证直到达到目标。

任务开头必须明确：

【Codex模式：目标模式】
选择原因：任务目标和验收标准已经明确，但实现路径需要根据真实代码、测试和运行结果动态调整。

## 19.5 Codex 统一回传格式

Codex 每轮不得只回复“已完成”，必须报告：

CodexProgressReport:
  task_id: string
  mode: PROJECT_PLAN|GOAL
  current_goal: string
  success_criteria: []
  current_phase: string
  completion_percentage: number
  verified_facts: []
  unknowns: []
  changed_files: []
  commands_run: []
  tests_run: []
  test_results: []
  key_decisions:
    - decision: string
      rationale: string
  alternatives_considered: []
  risks_and_blockers: []
  next_actions: []
  rollback_notes: []

## 19.6 AI 交接包

为了让另一个 GPT、WorkBuddy 或 Codex 快速接手，维护：

AIHandoff:
  project_name: string
  blueprint_version: string
  repository_state: {}
  current_phase: string
  completed_capabilities: []
  active_tasks: []
  verified_facts: []
  unknown_registry: []
  architecture_decisions: []
  active_risks: []
  data_contract_versions: []
  model_versions: []
  skill_versions: []
  next_priority: []
  forbidden_actions: []

# 20. 接口与事件契约

## 20.1 接口原则

- Schema-first；

- 明确版本；

- 向后兼容；

- 幂等；

- 带 trace ID；

- 带 as_of；

- 带数据质量；

- 带权限和用途；

- 写入操作带审批；

- 事实事件与推断事件分离；

- 不允许无来源字段。

## 20.2 核心事实事件

MarketEvent
OrderBookEvent
TradeEvent
SecurityStatusChanged
CorporateActionEvent
DisclosurePublished
RuleChanged
DataQualityChanged
BrokerAccountSnapshot
OrderStateChanged
ExecutionReportReceived

## 20.3 核心推断事件

FeatureComputed
MarketRegimeUpdated
IntentBeliefUpdated
ScenarioUpdated
ForecastUpdated
DecisionGenerated
RiskDecisionGenerated
ModelDriftDetected
StrategySuspended

## 20.4 核心知识事件

SourceIngested
ClaimProposed
ClaimVerified
ClaimRefuted
ExperimentCompleted
SkillRegistered
SkillDeprecated
IncidentReviewed
KnowledgeSuperseded

# 21. 监控、告警与可观测性

## 21.1 统一关联键

所有日志、指标、追踪和事件至少关联：

trace_id
dataset_id
experiment_id
model_id
strategy_id
decision_id
risk_decision_id
order_id
account_id
skill_invocation_id

## 21.2 监控域

### 数据

- 数据新鲜度；

- 完整率；

- 乱序；

- 丢包；

- 字段漂移；

- 跨源一致率；

- 订单簿守恒；

- 时钟偏差。

### 特征与模型

- 特征缺失率；

- 在线/离线偏差；

- 输入分布漂移；

- 输出分布漂移；

- 校准漂移；

- 模型分歧；

- 信号覆盖；

- NO_TRADE 比例。

### 风险

- 单票和组合限额；

- 日损；

- 回撤；

- CVaR；

- 集中度；

- 退出天数；

- 流动性压力；

- T+1 不可卖数量；

- 涨跌停暴露。

### 订单与执行

- 发单延迟；

- 拒单；

- 撤单；

- 重复订单；

- 成交率；

- 滑点；

- 券商和本地状态差异；

- 持仓、现金和冻结量差异。

### 平台

- CPU、GPU、内存和磁盘；

- 消息积压；

- 数据库延迟；

- 服务错误；

- 容器重启；

- 网络；

- 证书；

- 密钥；

- 备份状态。

## 21.3 告警级别

| 级别 | 含义 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| INFO | 状态变化 | 记录 |
| WARNING | 性能或质量下降 | 降低置信度 |
| HIGH | 交易风险明显 | 阻断部分策略 |
| CRITICAL | 可能造成错误订单或账本差异 | 全局停机 |
| EMERGENCY | 资金、权限或系统安全事件 | 断开执行与人工接管 |

## 21.4 自动降级

正常交易
→ 降低仓位
→ 禁止新增
→ 只减仓
→ 只平仓
→ 观察模式
→ 全局停机

# 22. 高可用、容灾与业务连续性

## 22.1 故障场景

必须演练：

- 主行情源断流；

- 双源冲突；

- 时钟漂移；

- 数据库延迟；

- 消息积压；

- 规则更新失败；

- 模型服务失效；

- 券商回报中断；

- 重复回报；

- 网络分区；

- 大面积涨跌停；

- 交易所临时通知；

- 错误模型发布；

- 订单重复发送；

- 持仓对账失败；

- 主机故障；

- 磁盘损坏；

- 密钥泄露；

- 知识库污染；

- AI 工具越权。

## 22.2 RPO 与 RTO

每个服务独立定义：

- RPO：允许丢失的数据时间范围；

- RTO：允许恢复所需时间；

- 降级能力；

- 重新进入交易前的验证步骤。

示例原则：

- 原始行情：尽量零丢失，可从源或落盘补齐；

- 订单账本：零丢失；

- 风险状态：必须即时重建；

- 研究任务：允许稍长恢复时间；

- 第二大脑：不进入实时关键路径。

## 22.3 恢复门禁

系统恢复不等于立即交易。必须依次完成：

- 服务健康；

- 时间同步；

- 数据补齐；

- 跨源对账；

- 订单状态对账；

- 持仓与现金对账；

- 风险状态重建；

- 规则版本确认；

- 模型状态确认；

- 人工或自动恢复批准。

# 23. 安全、权限与合规

## 23.1 网络分区

至少划分：

- 研究网络；

- 生产交易网络；

- 券商连接区；

- 数据接入区；

- 知识库区；

- AI 工具沙箱；

- 运维管理区。

## 23.2 身份与密钥

- 最小权限；

- 短期凭证；

- 机器身份；

- 密钥集中管理；

- 密钥轮换；

- 禁止生产密钥出现在代码、Notebook、日志和知识库；

- 所有高风险操作需要审批和审计。

## 23.3 AI 安全

- 外部网页、公告和文档视为不可信数据；

- 防止提示注入改变工具权限；

- Prompt、模型、工具和输出 Schema 版本化；

- 大模型输出先做结构化校验；

- 敏感内容按用途脱敏；

- 云端 AI 默认不能读取本地敏感数据；

- 本地模型优先处理敏感知识。

## 23.4 数据许可

建立 DataLicenseRegistry：

DataLicensePolicy:
  policy_id: string
  provider: string
  source_type: string
  permitted_storage: boolean
  permitted_duration: string
  permitted_derivatives: boolean
  permitted_model_training: boolean
  permitted_internal_sharing: boolean
  permitted_external_sharing: boolean
  deletion_requirements: []
  audit_requirements: []

# 24. MLOps、DevSecOps 与发布体系

## 24.1 所有对象版本化

- 原始数据；

- 标准化 Schema；

- 规则；

- 特征；

- 标签；

- 数据集；

- 代码；

- 模型；

- 策略；

- 风控阈值；

- 技能；

- Prompt；

- 知识声明；

- 部署配置；

- 决策模板。

## 24.2 发布环境

DEV
→ TEST
→ RESEARCH
→ SHADOW
→ PAPER
→ CANARY
→ PRODUCTION

## 24.3 CI 门禁

- 格式和静态检查；

- 类型检查；

- 单元测试；

- 性质测试；

- 金样本测试；

- 点时测试；

- 回放测试；

- 风险测试；

- 安全扫描；

- 依赖扫描；

- 密钥扫描；

- Schema 兼容测试；

- 数据许可检查；

- 性能基准；

- 回滚验证。

## 24.4 模型发布门禁

- 模型卡完整；

- 数据集可追溯；

- 无泄漏；

- 样本外通过；

- 校准通过；

- 成本通过；

- 容量通过；

- 极端压力通过；

- 简单基线比较通过；

- 失败模式已登记；

- 自动撤回条件已配置；

- 独立复核通过。

# 25. 团队与职责

| 角色 | 主要职责 | 不得拥有的最终权力 |
| --- | --- | --- |
| 产品/投资负责人 | 目标、资金、风险预算 | 单独批准模型上线 |
| 数据工程 | 数据、质量、血缘、点时 | 修改研究结论 |
| 量化研究 | 假设、特征、模型、验证 | 绕过独立风控 |
| 平台工程 | 服务、事件、状态机 | 自行放宽风险限额 |
| 交易执行 | OMS、券商、成本、TCA | 修改研究绩效 |
| 风险合规 | 限额、审批、规则、监控 | 为达标优化回测 |
| SRE/安全 | 可靠性、密钥、灾备、事故 | 决定投资方向 |
| 知识与 AI 工程 | 第二大脑、技能和 Agent Gateway | 自动发布正式交易知识 |
| 人工决策者 | 最终例外和生产授权 | 删除审计记录 |

个人项目也要进行逻辑分权：

- 研究配置和生产配置分离；

- 风控配置单独文件和权限；

- 生产密钥独立保管；

- 发布需要明确批准步骤；

- 原始日志不可修改。

# 26. 推荐仓库结构

a-share-quant-platform/
├── AGENTS.md
├── README.md
├── PROJECT_PARAMETERS.yaml
├── UNKNOWN_REGISTRY.yaml
├── CHANGELOG.md
├── .codex/
│   └── config.toml
├── .agents/
│   └── skills/
├── contracts/
│   ├── market/
│   ├── rules/
│   ├── features/
│   ├── decisions/
│   ├── risk/
│   ├── orders/
│   ├── knowledge/
│   └── skills/
├── services/
│   ├── market-data/
│   ├── security-master/
│   ├── rule-engine/
│   ├── data-quality/
│   ├── feature-engine/
│   ├── research-runner/
│   ├── intent-engine/
│   ├── scenario-engine/
│   ├── forecast-engine/
│   ├── portfolio-engine/
│   ├── risk-engine/
│   ├── order-manager/
│   ├── execution-engine/
│   ├── reconciliation/
│   ├── knowledge-gateway/
│   ├── skill-registry/
│   └── agent-gateway/
├── libs/
│   ├── domain/
│   ├── schemas/
│   ├── time/
│   ├── rules/
│   ├── indicators/
│   ├── factors/
│   ├── backtest/
│   ├── statistics/
│   └── observability/
├── adapters/
│   ├── market-data/
│   ├── brokers/
│   ├── storage/
│   ├── second-brain/
│   └── ai-tools/
├── pipelines/
│   ├── ingestion/
│   ├── normalization/
│   ├── feature/
│   ├── research/
│   ├── knowledge/
│   └── reporting/
├── strategies/
├── models/
├── skills/
├── notebooks/
│   └── research-only/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── property/
│   ├── golden/
│   ├── point-in-time/
│   ├── replay/
│   ├── risk/
│   ├── security/
│   └── disaster-recovery/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── canonical/
│   ├── curated/
│   ├── features/
│   └── sandbox/
├── docs/
│   ├── architecture/
│   ├── adr/
│   ├── rules/
│   ├── research/
│   ├── models/
│   ├── operations/
│   ├── incidents/
│   └── handoff/
└── ops/
    ├── deployment/
    ├── monitoring/
    ├── backup/
    ├── runbooks/
    └── security/

# 27. 分阶段实施路线

## Phase 0：能力发现与项目契约

### 目标

确认真实仓库、数据、知识库、WorkBuddy、Codex、券商、硬件、资金和风险边界。

### 交付

- ProjectParameters；

- UnknownRegistry；

- 仓库能力报告；

- 双源 L2 能力矩阵；

- 数据许可矩阵；

- 第二大脑能力报告；

- WorkBuddy 技能清单；

- 券商能力矩阵；

- 核心 Schema 草案；

- 风险章程；

- 威胁模型；

- 架构决策记录。

### 退出门禁

- 未知项全部登记；

- 不虚构接口；

- 数据和券商边界明确；

- 所有动作保持 NO_TRADE。

## Phase 1：最小研究闭环

### 目标

完成：

本地 CSV/JSON
→ 标准化行情
→ 基础特征
→ 简单策略
→ 成本后回测
→ 决策包
→ 可重复报告

### 交付

- MarketDataRecord；

- PriceBar；

- 证券主数据；

- 公司行动；

- 基础特征；

- SMA、动量、反转基线；

- 实验登记；

- 决策包；

- 点时测试。

### 门禁

固定数据快照重复运行结果一致。

## Phase 2：规则、事件与知识闭环

### 交付

- 历史规则引擎；

- T+1；

- 竞价；

- 涨跌停；

- 费用；

- 公告解析；

- 事件时间线；

- 知识图谱 MVP；

- 第二大脑只读网关；

- 来源与证据声明。

### 门禁

任何事件结论能回到原文和公开时间。

## Phase 3：Level-2 与订单流闭环

### 交付

- L2 解析器；

- 双源对账；

- 订单簿重建；

- Delta/CVD；

- OFI；

- 深度；

- 微价格；

- 撤补；

- 冲击；

- 韧性；

- 吸收；

- Volume Profile；

- VWAP；

- 竞价特征。

### 门禁

金样本序列、盘口和成交守恒通过。

## Phase 4：行为机制推断 MVP

### 交付

- 竞争假设本体；

- 规则基线；

- HMM/HSMM 基线；

- 弱监督标签；

- 校准；

- 弃权；

- 机械流对照；

- IntentBelief；

- 情景树；

- 威科夫首批实验。

### 门禁

- 允许输出混合和未知；

- 有反证；

- 无“确认主力”措辞；

- 样本外概率可校准。

## Phase 5：组合、风险与执行仿真

### 交付

- 组合优化；

- 容量；

- 成本和冲击；

- 独立风险；

- OMS；

- 纸面订单状态机；

- TCA；

- 对账；

- Kill Switch；

- Runbook。

### 门禁

端到端不发真实订单演练通过。

## Phase 6：实时影子运行

### 交付

- 实时数据管线；

- 在线特征；

- 实时 DecisionPacket；

- 实时风险快照；

- 漂移监控；

- 影子订单；

- 每日归因。

### 门禁

连续稳定期内无持仓、现金和订单状态差异。

## Phase 7：小规模 Canary

### 前置

- 券商和程序化交易要求确认；

- 风险限额批准；

- 最小资金；

- 低频；

- 人工授权；

- 自动回退。

### 门禁

- 最大损失预先锁定；

- 异常自动停机；

- 成本与模拟差异可解释；

- 不因短期盈利扩容。

## Phase 8：企业平台化

### 交付

- 多策略；

- 多账户；

- 高可用；

- 灾备；

- 团队权限；

- 独立验证；

- 容量分配；

- 模型组合；

- 知识持续摄取；

- 安全与合规审计。

# 28. 第一批 P0/P1/P2 Backlog

## P0：没有这些就不能进入复杂模型

- 盘点真实仓库；

- 固化 ProjectParameters；

- 建立 UnknownRegistry；

- 导入 L2 脱敏样例；

- 生成双源字段和许可矩阵；

- 定义市场事件 Schema；

- 定义规则 Schema；

- 建立 T+1、竞价、涨跌停和费用测试；

- 盘点第二大脑；

- 盘点 WorkBuddy 技能；

- 建立实验登记；

- 建立数据血缘；

- 建立证据声明卡；

- 定义最大损失和停机策略。

## P1：数据可用后立即建设

- 逐事件重放；

- 双源对账；

- OFI；

- 深度；

- 微价格；

- 冲击；

- 韧性；

- 集合竞价特征；

- 事件驱动回测；

- 三种填单模型；

- 混合或未知优先的意图基线；

- 吸收、Spring、Upthrust 研究卡；

- DecisionPacket；

- 第二大脑只读检索；

- 来源回链。

## P2：只有 P1 验证后才能做

- Hawkes；

- 在线变点；

- HSMM；

- DeepLOB 类模型；

- 跨标的图模型；

- 机械流分解；

- 组合优化；

- 实时影子；

- 券商沙箱；

- 自动文献发现；

- 冲突检测；

- 复现队列。

# 29. 首个 30、60、90 天计划

## 前 30 天

- 完成仓库和能力盘点；

- 建立核心 Schema；

- 建立规则边界测试；

- 建立数据目录和许可台账；

- 建立实验登记；

- 建立知识声明卡；

- 实现一个可审计基础策略；

- 输出首个固定为 NO_TRADE 的 DecisionPacket。

## 31 至 60 天

- 导入代表性历史数据；

- 建立点时证券主数据；

- 完成事件驱动回测；

- 连接第二大脑只读接口；

- 建立技能注册表；

- 形式化三项威科夫假设；

- 建立基础订单流特征；

- 完成第一轮滚动样本外。

## 61 至 90 天

- 完成 L2 样例重放；

- 建立双源对账；

- 上线行为机制基线；

- 建立情景树；

- 建立独立风险快照；

- 建立纸面订单状态机；

- 完成数据断流、重复订单和规则错误演练；

- 形成 Phase 4 是否继续的证据报告。

# 30. 验收总清单

## 架构

- 六平面边界明确；

- AI 不进入实时发单关键路径；

- 所有关键对象有 Schema、版本和血缘；

- 模块可独立测试和替换；

- 本地单机能平滑扩展到高可用部署；

- 决策可完整重放。

## 数据

- 双源字段、许可、时钟和序列已核验；

- 原始数据不可变；

- 点时证券主数据完成；

- 公司行动和规则历史可回放；

- 数据质量直接控制交易权限。

## 研究

- 每个假设有反证；

- 有简单基线；

- 有净成本；

- 有最终锁箱；

- 披露试验总数；

- 失败实验不删除；

- 无未来信息和存活偏差。

## 推断

- 输出竞争假设；

- 允许混合、未知和弃权；

- 概率可校准；

- 区分预测置信、机制置信和身份置信；

- 不使用“确认主力”措辞。

## 风险

- T+1 可卖库存准确；

- 硬风控独立；

- 最大损失明确；

- Kill Switch 可用；

- 数据陈旧自动停机；

- 涨跌停和流动性压力测试通过。

## 执行

- 订单状态机幂等；

- 券商真相源可重建；

- 部分成交和拒单可处理；

- 每日持仓、现金和订单对账；

- 实时 TCA 完成。

## 知识和技能

- 所有正式结论有来源和有效期；

- 第二大脑默认只读；

- 自动回写先进入候选区；

- 技能有 Manifest、版本、权限和测试；

- WorkBuddy/Codex 调用有审计；

- 外部资料不能改变系统权限。

## 生产

- 影子、纸面、Canary 按顺序晋级；

- 灾备演练通过；

- 生产密钥不暴露给 AI 和 Notebook；

- 模型、策略和技能均可回滚；

- 扩容前重新验证容量和冲击。

# 31. 主要风险登记

| 风险 | 后果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| L2 字段理解错误 | 特征和订单簿失真 | 金样本、双源对账、版本化解析器 |
| 未来信息泄漏 | 虚假高收益 | 点时查询、锁箱、自动测试 |
| 规则回放错误 | 回测不可交易 | 历史规则包和边界测试 |
| 过拟合 | 实盘失效 | 多重检验、失败实验、简单基线 |
| 机制叙事偏差 | 把故事当事实 | 竞争假设、反证、弃权 |
| 数据许可不清 | 法律和商业风险 | 许可台账、用途限制 |
| AI 越权 | 错误订单或数据泄露 | Agent Gateway、沙箱和最小权限 |
| 知识库污染 | 长期错误记忆 | 候选、验证、冲突和退役状态 |
| 券商状态差异 | 重复订单或错误持仓 | 幂等状态机和每日对账 |
| T+1 忽略 | 无法止损退出 | 批次库存和压力测试 |
| 容量高估 | 冲击吞噬收益 | 容量曲线和保守成交 |
| 模型漂移 | 概率失真 | 漂移、校准和自动撤回 |
| 单机故障 | 交易中断 | 备份、主备和恢复门禁 |
| 过早微服务 | 运维拖垮研发 | 模块化单体优先 |
| 过早自动实盘 | 资金损失 | 影子、纸面、Canary 门禁 |

# 32. 变更与版本治理

本蓝图作为项目权威方向文档，后续每次修改必须记录：

BlueprintChange:
  change_id: string
  date: date
  author: string
  previous_version: string
  new_version: string
  change_type: ADD|MODIFY|DEPRECATE|REMOVE
  affected_sections: []
  reason: string
  evidence: []
  implementation_impact: []
  migration_plan: []
  rollback_plan: []
  approvals: []

禁止直接覆盖历史版本。

架构决策使用 ADR：

ADR-0001 模块化单体优先
ADR-0002 AI 不进入实时执行路径
ADR-0003 第二大脑先只读
ADR-0004 规则按生效时间版本化
ADR-0005 主力意图改写为竞争性机制概率
ADR-0006 策略、组合和执行模型分离
ADR-0007 原始数据不可变
ADR-0008 数据质量直接控制交易许可

# 33. 最终建设结果

完整系统成熟后，应形成以下企业级能力：

- 可重放的 A 股市场事实底座；

- 双源 Level-2 数据质量与故障降级；

- 历史规则、T+1、竞价和涨跌停引擎；

- 点时数据和反泄漏研究平台；

- 因子、指标和策略插件体系；

- 威科夫、订单流和微观结构研究框架；

- 主导行为机制概率推断；

- 多分支情景树和 DecisionPacket；

- 组合、容量、成本和独立风险；

- 幂等 OMS、执行、对账和 TCA；

- 本地第二大脑知识图谱；

- WorkBuddy、Codex 和技能网关；

- 模型、技能、Prompt 和知识治理；

- 高可用、灾备、安全和审计；

- 从本地研究到企业生产的平滑升级路径。

系统最终追求的不是“永远猜对主力”，而是：

在证据不完整、市场不断变化、交易规则严格且对手具有适应性的环境中，持续生成可验证、可反驳、风险受控、成本后有意义、失败时能够及时停止的决策。